## Slide 1
파이썬 벽돌깨기 프로젝트 계획서

## Slide 2: 프로젝트 일정
일시 | 시간 | 내용 | 담당자 | 비고
5/10 (목) |  | 프로젝트 계획수립 | 한성필, 이연재 | 
 |  | 요구사항 분석 |  | 
 |  | 클래스 설계 (클래스 별 메소드, 멤버 변수 논의) |  | 
 |  | 5/11 (금) 대비 자료조사 (Tk GUI tool kit ) | 김자훈 | 
 |  | 프로젝트 계획서 작성 | 이연재 | 

## Slide 3: 프로젝트 일정
일시 | 시간 | 내용 | 담당자 | 비고
5/11 (금) | 10:00 - 12:00 | 회의 |  | 로직, 메소드 파라미터 정의
 |  | 클래스 설계서 작성 |  | 
 |  | Ball , Bar | 한성필 | 
 |  | Controller | 김자훈 | 
 |  | Brick | 이연재 | 
 | 13:00 – 15:30 | Tkinter 스터디 및 클래스 다이어그램 수정∙보완 | 김자훈 | 
 |  | 개발 업무 분담 |  | 
 | 16:00 – 17:00 | 세미나 |  | 
5/12(토) | 09:00 – 13:00 | 개인별 담당 파트 개발 |  | 
 | 14:00 – 16:30 | 코드 병합,디버깅, 리팩토링 |  | 리딩라운지

## Slide 4: 요구사항 분석
파이썬 벽돌깨기 프로그램 설계 및 개발
프로그램 구성 요소
  Brick
    20개(5*4 )개의 brick을 화면에 배치
  Ball
  Bar
    마우스 좌우 움직임에 따라 이동
  Canvas
    Brick, Ball, Bar를 표시할 화면
  GUI
    Tkinter (Tk GUI tookit) 사용
산출물
  프로젝트 계획서
  클래스 설계서
  소스 코드

## Slide 5: 클래스 설계
Brick
x : int y : int width height alive : bool
draw() remove()
Ball
x : int y : int canvas canvas_height canvas_width hit_bottom : bool id bar
draw() hit_bar()
Bar
canvas canvas_width id started : bool x : int
draw() start_game() turn_left() turn_right()
Controller
bricks [] ball bar canvas_height canvs_width
createBricks() moveBar() moveBall()

## Slide 6: 개발 환경
Language
  Python
Tool
  Pycharm
  Linux terminal
Version Control
  Github